## Slide 1
3. Bauabschnitt Künstlerhaus
Was bisher geschah…
1. Bauabschnitt Mitteltrakt
1996 - 2000
2. Bauabschnitt Kopfbau
2000 -2002
3. Bauabschnitt Beginn Bedarfsplanung 2009
Kulturausschuss 25.2.2011 Nutzungskonzept, Kostenermittlung
Kulturausschuss 2.3.2012
Unterbauung, Schallgutachten

## Slide 2
3. Bauabschnitt Künstlerhaus
Was bisher geschah…
2012 Projektunterbrechung aufgrund fehlender Kapazitäten bei H
2015 Wiederaufnahme Projektleitung bei H besetzt
Januar 2016, Vorstellung des Architekturbüros Nagler im Künstlerhaus
Juli 2016, Vorstellung des Vor-Entwurfes im Künstlerhaus (Hausgruppen)
Oktober 2016, baufachliches Gutachten mit Kostenschätzung, Förderbetrachtung

## Slide 3
3. Bauabschnitt Künstlerhaus
Ziele
3. Bau-abschnitt
Der 3. Bauabschnitt ist unumgänglich!
Behebung bautechnischer und baurechtlicher Mängel
Beseitigung funktionaler Mängel durch Neuordnung bei lärmempfindlichen und geräuschintensiven Nutzungen
Bestandschutz: Derzeitige Nutzer behalten „ihre Heimat“ bei vielfältiger Nutzung der Räume

## Slide 4
3. Bauabschnitt Künstlerhaus
Ziele
3. Bau-abschnitt
Nutzungsoptimierung durch verbesserte Transportwege, Peripherie und Veranstaltungsräume
„Charme“ des Hauses erhalten
Neuordnung der Anlieferung
und Entsorgung
Einklang mit Denkmalschutz, ohne musealen Charakter
Verbesserte Eingangssituation

## Slide 5: Künstlerhaus / Generalsanierung 3. Bauabschnitt Vorentwurfsplanung September 2016 Längsschnitt Bestand
Festsaal (laut/leise)
Zentralcafé (laut)
Kulturkellerei (laut/leise)
Zentralcafé und Kulturkellerei > benötigen kein Tageslicht
Nutzungsbereiche mit unterschiedlichem Lärmempfinden und Lärmintensität
> räumlich zu dicht
Hinterzim-mer (leise)
Bestehende Nutzungsmängel:
Gastro (leise)

## Slide 6: Künstlerhaus / Generalsanierung 3. Bauabschnitt Vorentwurfsplanung September 2016 Längsschnitt – Florian Nagler Architekten
Werk-hof
Zentralcafé
Festsaal
Kulturkellerei
Kul- tur- gar-
ten
> drei unabhängig voneinander bespielbare Veranstaltungsräume
Nutzungsoptimierung: enges Miteinander vielfältiger Kulturarbeit – Theater, Ausstellungen, Konzerte, Partys, Kino, Werkstätten für sämtliche Altersklassen und Zielgruppen

## Slide 7: Künstlerhaus / Generalsanierung 3. Bauabschnitt Vorentwurfsplanung September 2016 Grundriss Obergeschoss – Florian Nagler Architekten
Festsaal
Vorsaal
Bereich Festsaal:
> Raumstrukturen bleiben erhalten,
> Funktionen Empfang und Pausenbewirtung mit Vorsaal neu geordnet
Unabhängig nutzbarer
Raum
f. Seminare oder
Veranstaltungen
Nutzungsoptimierung:

## Slide 8: Künstlerhaus / Generalsanierung 3. Bauabschnitt Vorentwurfsplanung September 2016 Grundriss Erdgeschoss – Florian Nagler Architekten
Neuordnung des Eingangsbereiches:
Foyer im Sinne eines zentralen Verteilers und Möglichkeitsraumes zur Sichtbarmachung des vielfältigen Kulturbetriebes
Gastronomie –
tagsüber und abends
Ziel: belebtes Erdgeschoss, abends und tagsüber offenes Haus für eine Vielzahl von Menschen
Königstormauer
Königstorgraben
Zentraler Zugang von zwei Seiten für alle Nutzungen
Anlieferung
Zugang Zentral-café
Werk-hof
Kulturgarten
Nutzungsoptimierung:

## Slide 9: Künstlerhaus / Generalsanierung 3. Bauabschnitt Vorentwurfsplanung September 2016 Grundriss Untergeschoss – Florian Nagler Architekten
Alle Werkstätten in einem Bereich,
auf einer Geschossebene
Zugang
Werkhof, Anliefer-hof
Haustechnik
Nutzungsoptimierung:

## Slide 10: Künstlerhaus / Generalsanierung 3. Bauabschnitt Vorentwurfsplanung September 2016 Grundriss Untergeschoss zwei – Florian Nagler Architekten
KulturKel-lerei
Zentralcafé
zwei unabhängig voneinander bespielbare
Veranstaltungsräume,
die kein Tageslicht benötigen
Nutzungsoptimierung:

## Slide 11: Künstlerhaus / Generalsanierung 3. Bauabschnitt Vorentwurfsplanung September 2016 Projektbeteiligte
Bedarfsträger / Projektverantwortlicher: KunstKulturQuartier, KuKuQ/D, Dr. Strobel
Baudienststelle / Projektleitung: Hochbauamt, H/Kultur, Anke Seitz
Architekt Florian Nagler Architekten, München
Tragwerksplanung Leonhardt, Andrä und Partner, Nürnberg
Haustechnik-Planung Schicho Ingenieure, Regensburg
Ingenieurbüro Scholz, Passau
Bauphysik Dr. Blechschmidt und Reinhold, Chemnitz
Freianlagenplanung Christina Kautz Landschaftsarchitektur, Berlin
Brandschutznachweis HHP Süd, Ludwigshafen